## Slide 1: Электронная платежная система
Старт проекта
Февраль - 2013

## Slide 2: Требования к системе
Интеграция с автоматизированной банковской системой, организация расчетов
Интеграция с существующими платежными системами, организация расчетов
Организация информационного пространства функционирования собственных «финансовых инструментов»
Ведение персонифицированных операций с собственными «финансовыми инструментами»
Легкая расширяемость в соответствии с изменяющимися требованиями к системе

## Slide 3: Структура команды (17 позиций)

## Slide 4: Персонал (24 человека)
Позиция | Количество человек | Требования
Менеджер проекта | 1 | Опыт управления проектом
Аналитик |  | 
Аналитик по банковской интеграции | 1 | Опыт сопровождения АБС/клиент-банк в банке
Аналитик по платежным системам | 1 | Опыт интеграции с платежными системами
Аналитик по финансовым инструменам | 1 | Знание финансовых инструментов, условий их существования и вариантов использования
Архитектор |  | 
Ведущий архитектор | 1 | Опыт построения Enterprise решений
Архитектор БД | 1 | Опыт проектирования БД высокой загрузки
Архитектор UI | 1 | Портфолио с разработанным графическим веб интерфейсом
Архитектор бизнес процессов | 3 | Опыт разработки / сопровождения финансовых систем
Программист |  | 
Технический лидер проекта | 1 | Опыт работы на аналогичной позиции
Разработчик БД | 1 | Знание основ БД

## Slide 5: Персонал (24 человека)
Позиция | Количество человек | Заработная плата
Разработчик/программист пользовательского интерфейса | 1 | Знание HTML5, JavaScript
Разработчик/дизайнер пользовательского интерфейса | 1 | Портфолио с работами
Разработчик бизнес процессов | 2 | Знание базового и хотя бы одного скриптового языка программирования
Тестировщик |  | 
Ведущий специалист по тестированию и поддержке пользователей | 1 | Опыт лидера команды тестирования, знание принципов тестирования
Специалист тестирования модулей | 2 | Опыт тестирования желателен
Специалист системного тестирования | 1 | Опыт системного автоматизированного тестирования, написания тест кейсов
Специалист «полевого» тестирования | 1 | Мобильность
Администратор |  | 
Ведущий специалист по интеграции и развертыванию | 1 | Опыт работы на подобной позиции, билд инженер, системный администратор
Системный администратор | 1 | Администрирование (ОС, БД, контроль версий, система)
Администратор, билд инженер | 1 | Опыт работы на аналогичной позиции

## Slide 6: Заработная плата ~1200т.р./мес.
Позиция | Количество человек | Заработная плата руб/мес
Менеджер проекта | 1 | 120.000
Аналитик |  | 
Аналитик по банковской интеграции | 1 | 30.000
Аналитик по платежным системам | 1 | 30.000
Аналитик по финансовым инструменам | 1 | 60.000
Архитектор |  | 
Ведущий архитектор | 1 | 90.000
Архитектор БД | 1 | 45.000
Архитектор UI | 1 | 45.000
Архитектор бизнес процессов | 3 | 60.000
Программист |  | 
Технический лидер проекта | 1 | 70.000
Разработчик БД | 1 | 30.000

## Slide 7: Заработная плата ~1200т.р./мес.
Позиция | Количество человек | Требования
Разработчик/программист пользовательского интерфейса | 1 | 45.000
Разработчик/дизайнер пользовательского интерфейса | 1 | 40.000
Разработчик бизнес процессов | 2 | 35.000
Тестировщик |  | 
Ведущий специалист по тестированию и поддержке пользователей | 1 | 60.000
Специалист тестирования модулей | 2 | 25.000
Специалист системного тестирования | 1 | 30.000
Специалист «полевого» тестирования | 1 | 25.000
Администратор |  | 
Ведущий специалист по интеграции и развертыванию | 1 | 80.000
Системный администратор | 1 | 40.000
Администратор, билд инженер | 1 | 35.000

## Slide 8: Заработная плата ~1200т.р./мес.
Данные по зарплате
  Средняя = 50.000 руб./мес.
  Максимальная = 120.000 руб./мес.
  Минимальная = 25.000 руб./мес.

## Slide 9: Оборудование ~ 1500 т.р
Сервер построения ~100 т.р.
RAID массив ~100 т.р.
Межсетевой экран ~30 т.р.
Рабочий сервер ~400 т.р.
Тестовый сервер ~100 т.р.
Рабочие станции ~24*30 т.р. = 720 т.р.
Аренда помещения ?

## Slide 10: Стартовый этап проекта
Создать валюту, систему конвертации
Создать соединение с банком
Создать соединение с платежной системой
Зарегистриовать пользователя
Выполнить следующий порядок операций:
  Пользователь зачисляет на свой счет сумму в рублях через платежную систему
  Принятый платеж отражается на личном счете и на корсчете в банке
  Пользователь проверяет свой баланс через банкомат банка
  Пользователь рассчитывается безналом со своего счета

## Slide 11: План-график
Завершение стартового этапа проекта:
1 июня 2013
Введение в эксплуатацию:
2 сентября 2013
График выполнения работ будет уточнен на основании «Технических требований»

## Slide 12: Должностные обязанности – Менеджер проекта
Менеджер проекта
  Организация работы команды
  Управление сроками завершения этапов
  Управление качеством
  Отчетность по прогрессу проекта
  Ответственен за все принимаемые на проекте решения

## Slide 13: Должностные обязанности - Аналитик
Аналитик
Аналитик по банковской интеграции
  Написание требований к системе расчетов с банком, взаимодействие со специалистами банка
Аналитик по платежным системам
  Написание требований к системе расчетов с конкретными платежными системами, взаимодействие со специалистами платежных систем
Аналитик по финансовым инструменам
  Разработка внутренних финансовых инструментов, написание требований, вариантов использования и т.д.

## Slide 14: Должностные обязанности - Архитектор
Архитектор
Ведущий архитектор
  Разработка общей непротиворечивой гетерогенной модульной системы
  Разделение на подсистемы
  Назначение архитекторов на разработку отдельных подсистем
  Контроль за качеством и своевременностью этапами проектирования
  Консультация коллег по структуре системы в целом
  Обобщение работы своей команды в документе «Технические требования к системе» удовлетворяющего всем требованиям аналитиков.

## Slide 15: Должностные обязанности - Архитектор
Архитектор БД
  Разработка распределенной системы хранения, резервирования и синхронизации данных
  Разработка концептов(абстракций) сущностей БД
  Консультация коллег по вопросам хранения данных в БД
Архитектор UI (графического пользовательского интерфейса)
  Разработка дружественного пользовательского интерфейса
  Обеспечение многоплотформенности

## Slide 16: Должностные обязанности - Архитектор
Архитектор бизнес процессов
  Формализация требуемых финансовых процессов в виде блок-схем
  Обеспечение вложенной транзакционности
  Обеспечение валидации и потокобезопасности каждой разрабатываемой транзакции
  Совместная работа с Архитектором БД

## Slide 17: Должностные обязанности - Программист
Программист
Технический лидер проекта
  Распределение работ в команде
  Контроль за сроками выполнения и реализацией технических требований
  Организация работы по устранению ошибок
  Контроль за используемыми технологиями в проекте
  Консультации коллег по конкретным вопросам реализации
  Проведение инспекций кода
  Контроль за изменениями требований
  Принятие решений по конкретным реализациям

## Slide 18: Должностные обязанности - Программист
Разработчик БД
  Написание всех сущностей БД (таблицы, тригеры, вложенные процедуры и функции) в соответствии с техническими требованиями
  Ведение технической и пользовательской документации по вопросам БД
  Исправление ошибок
  Консультация тестировщиков
  Участие в инспекциях своего и чужого кода

## Slide 19: Должностные обязанности - Программист
Разработчик/программист пользовательского интерфейса
  Разработка контроллеров
  Разработка прототипов страниц
  Организация модели данных для контроллера
  Реализация взаимодействия с БД
  Ведение технической и пользовательской документации по вопросам БД
  Исправление ошибок
  Консультация тестировщиков
  Участие в инспекциях своего и чужого кода

## Slide 20: Должностные обязанности - Программист
Разработчик/дизайнер пользовательского интерфейса
  Разработка графического контента страниц
  Добавление функциональности в существующие страницы заглушки и созданные макеты
  Ведение технической и пользовательской документации по вопросам БД
  Исправление ошибок
  Консультация тестировщиков
  Участие в инспекциях своего и чужого кода

## Slide 21: Должностные обязанности
Разработчик бизнес процессов
  Написание транзакций бизнес процессов
  Разработка case средств для редактирования транзакций бизнес процессов
  Разработка инструментария для тестировщиков
  Активное участие в написании юнит тестов
  Ведение технической и пользовательской документации по вопросам БД
  Исправление ошибок
  Консультация тестировщиков
  Участие в инспекциях своего и чужого кода

## Slide 22: Должностные обязанности - Тестировщик
Тестировщик
Ведущий специалист по тестированию и поддержке пользователей
  Разработка планов тестирования с учетом сроков сдачи этапов проекта
  Распределение работ по тестированию внутри команды
  Организация поддержки пользователей
  Ведение системы управления запросами на изменения
  Отчетность по результатам тестирования
  Согласование выпуска релизов с билд инженерами
  Организация тестирования на интеграционных площадках (банки, платежные системы)

## Slide 23: Должностные обязанности - Тестировщик
Тестировщик
Специалист тестирования модулей
  Написание тестов для разрабатываемого модуля
  Проведение тестирования
  Внесение найденных ошибок в систему запросов на изменение
Специалист системного тестирования
  Написание тестов для системы
  Проведение тестирования после каждого пререлиза кода
  Внесение найденных ошибок в систему запросов на изменение

## Slide 24: Должностные обязанности - Тестировщик
Тестировщик
Специалист «полевого» тестирования
  Проведение тестирования на удаленных площадках
  Внесение найденных ошибок в систему запросов на изменение
  Консультация пользователей и устранение ошибок программы «на месте»

## Slide 25: Должностные обязанности - Администратор
Администратор
Ведущий специалист по интеграции и развертыванию
  Администрирование
  Системная безопасность
  Организация системы контроля версий
  Организация выпуска релизов
Системный администратор
  Администрирование, оперативное решение возникающих проблем
  Системная безопасность

## Slide 26: Должностные обязанности - Администратор
Администратор, билд инженер
  Помощь в интеграции
  Выпуск релизов
  Контроль версий

## Slide 27: ИТОГ:
Прототип: февраль - июнь 2013
Ввод в эксплуатацию: авг. 2013
Сумма: 5,3 млн.р / 10 млн.руб

## Slide 28: Спасибо за внимание